河北交投集团衡德高速公路有限公司

会议纪要

（衡德工第2号）

河北交投集团衡德高速公路有限公司工程养护部2018年8月22日

衡德高速公路公路路面及桥面病害处治工程施工合同谈判

时间：2018年8月22日

地点：衡德公司二楼视频会议室

主持：孙同策

出席：殷海山、梁丽、李永贤、李莹波、孙秀红、张伟、庞宇、孙桂芳、霍新龙

议题：衡德高速公路路面及桥面病害处治工程施工合同谈判

内容：河北交通投资集团衡德高速公路有限公司（以下简称“发包人”）为实施衡德高速公路路面及桥面病害处治工程，己接受河北道达公路工程有限公司（以下简称“承包人”）对该工程施工的投标。发包人和承包人谈判协商达成如下共识：

- 承包人按照合同要求，在项目所在地及时完成驻地建设。

- 承包人尽快办理履约担保，以便及时签订施工合同。

- 提前做好原材料采购，做好开工前各项准备工作。

- 尽快做好施工组织方案，联系路政、交警部门办理施工许可手续。

五、承包人配备精干的管理技术人员和先进的机械设备，提高路面平整度等重要指标，保质保量按照合同工期完成该工程项目。

六、加强安全生产管理，承包人配置齐全安全设施，配备足够的安全员，做好现场管理，尽量减少因施工对通行能力的影响。

七、落实扫黑除恶专项斗争各项要求，承包人向发包人做出承诺，确保工程实施期间有良好的施工秩序。

八、加强合同管理，项目经理和项目总工不得更换。项目经理、项目总工如需离开工程现场，必须按照合同规定向发包人请假，否则发包人将按照合同要求扣除相应违约金。

九、加强路域环境治理和公路扬尘治理工作，施工全过程采取有效措施控制扬尘，拌合场（站）必须要有环保部门有效的环境评价报告等，施工产生的废弃物应委托有资质的单位进行妥善处理，施工中产生的铣刨料由承包人运到发包人指定位置存放，承包人向发包人做出公路扬尘治理承诺。

十、承包人严格落实“养护七公开”制度，公示相应内容。

十一、加强党风廉政建设，监理单位与承包人要签订廉政合同，发包人、监理单位、承包人之间出现不廉洁问题，坚决追究有关人员的责任，并清除出该工程项目。

- 十二、以上工作由承包人自行承担相关费用，发包人不予另行支付。

- 十三、该合同谈判会议纪要作为合同协议的组成部分，双方共同遵守。